**USER STORY 1. ITERATSIOONI KOHTA**

**MAHUHINNANG: 1-10**

**Sisselogimata ja sisselogitud kasutajana saan sirvida veebilehe pealehel olevaid üritusi.**

**NÕUE:**

* Veebileht peab laadima alla 5 sekundi standartse ühenduse korral.

**TASK:**

* Veenduda, et veebilehe arendamisel seda silmas peatakse.

**VASTUTAJA:**

* Robin | **8**

**Sisselogitud kasutajana näen ürituse loomise liidest.**

**NÕUE:**

* Sisselogimata kasutajal ei saa avaneda võimalust „Minu profiil“.

**TASK:**

* Kasutaja seisundidiagrammi loomine ning selle realiseerimine teise iteratsiooni lõpuks.

**VASTUTAJA:**

* Markus | **5**

**Sisselogitud kasutajane näeb profiili vaatamise ja muutmise liidest.**

**NÕUE:**

* Sisselogimata kasutajal ei saa avaneda võimalust „Minu profiil“.
* Sisselogitud kasutaja saab seadistada profiili.
* Sisselogitud kasutaja saab lisada portfooliosse pilte ning kasutajatunnuse pilti.

**TASK:**

* Sisselogitud kasutaja tegevusdiagrammi loomine ning selle alusel probleemi lahendamine

**VASTUTAJA:**

* Markus, Robin | **10**

**RAPORT TEHTUD TÖÖST:**

**Markus:**

* Ürituse loomise vaate arendamine
* Pealehe vaate parandamine
* Vahearuande kirjutamine

**Robin:**

* Profiili vaate arendamine
* Pealehe vaate arendamine
* Pealehe vaate parandamine
* Vahearuande kirjutamine

**Reigo:**

* GitHubi seadistamine
* PhotoShopi abil veebilehe disainimine.

**LÜHIÜLEVAADE:**

Aurelia ja SpringBooti seadistamisega ja ajutiselt tööjõu vähenemise tõttu oleme otsustanud esimses iteratsioonis ajakava muuta ning olema otsustanud, et 1. iteratsioonis valmib kasutajaliidese kõikidest võimalikest vaadetest prototüüp. 2. iteratsioonis alustame funktsionaalsuse lisamisega ja veebilehe viimistlemisega.